第五章  工程量清单

### 1. 清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、云南省交通运输厅文件云交管养[2017]111号文《云南省交通运输厅关于发布<云南省公路养护工程工程量标准清单及计量规范（试行）>等计价依据的通知》相关标准规范及合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范、云南省地方行业标准《云南省公路养护工程工程量清单计量规范（试行）》（大中修部分）、《云南省公路养护工程工程量标准清单》（大中修部分）及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15．4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4工程量清单各章是按云南省地方行业标准《云南省公路养护工程工程量清单计量规范（试行）》（大中修部分）、《云南省公路养护工程工程量标准清单》（大中修部分）、技术规范的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与云南省地方行业标准《云南省公路养护工程工程量清单计量规范（试行）》（大中修部分）、《云南省公路养护工程工程量标准清单》（大中修部分）及技术规范相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5对作业与材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅云南省地方行业标准《云南省公路养护工程工程量清单计量规范（试行）》（大中修部分）及技术规范的有关内容。

1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

### 2．投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及招标文件、合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 保险费，101-1-2 按合同条款规定，提供第三者责任险费率为0.5‰，，按工程量清单第100（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至第1300章的合计金额×0.5‰。

2.8 安全生产费，按工程量清单第100（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至第1300章的合计金额1.5％。安全生产费=招标人公布的投标控制价上限（不含安全生产费、建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）×1.5%。按《公路工程标准施工招标文件》技术规范102.13小节及合同条款规定落实安全生产。承包人须提交使用计划方案审核，做好和提交使用、验收的痕迹化管理和影像台帐资料，在总额价内控制计量，但不超过总额价。

2.11 本合同工程所需缴纳的一切税金根据“交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知（交办公路[2016]66号）、财政部税务总局发布财税【2018】32号《关于调整增值税税率的通知》。”文件及财政部、国家税务总局等相关规定执行，请各投标人按国家相关政策规定予以考虑，招标人不另行支付。承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由承包人承担，并包含在所报的单价或总额价内，不再单独报价。当期进度付款和结算付款在发包人取得合规的增值税发票后才支付款项。

### 3．计日工说明：本项目未列计日工。

### 4. 暂列金额：本项目按80000元计。

### 5. 其他说明

5.1、根据《云南省交通运输厅工程造价管理局关于规范交通运输工程项目投标控制价编制报审工作的通知》（云交造价[2010]233号）文，如发现投标人所报工程量的各章之间或工程细目中报价存在严重的不平衡，招标人有权要求在投标总价不变的前提下，予以调整投标单价，投标人应对此确认。如果投标人拒绝确认调整后的投标单价，将按投标须知第7.4.1款执行。中标单位必须接受业主对不平衡报价的调整，按业主意见进行修正，如不同意调整和修正的，视为放弃中标资格，并没收投标保证金。